Edistymisraportti

12.6.2019

Laatija Rami Viitamäki

Sisällysluettelo

Contents

[Aikataulutilanne 3](#_Toc11232712)

[Käytetyt resurssit 3](#_Toc11232713)

[Kumulatiivinen ajankäyttö 3](#_Toc11232714)

[Ajankäyttö osatehtävittäin 3](#_Toc11232715)

[Esiintyneet ongelmat ja ratkaisutoimenpiteet 3](#_Toc11232716)

[Arvio projektin kestossa 3](#_Toc11232717)

[Ehdotus jatkotoimenpiteiksi 3](#_Toc11232718)

# Aikataulutilanne

Projekti on hieman myöhässä. Projektista on valmistunut tarvittavat dokumentoinnit ja päähahmon suunnitteleminen.

# Käytetyt resurssit

## Kumulatiivinen ajankäyttö

Projektiin tunteja suunniteltu/toteutettu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Työmäärä** | **Tunteja suunniteltu** | **Tunteja toteutunut** |
| Rami Viitamäki | 100h | 11,5h |

## Ajankäyttö osatehtävittäin

Projektiin tunteja suunniteltu/toteutettu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Osatehtävä** | **Tunteja suunniteltu** | **Tunteja toteutettu** |
| Projektin dokumentointi | 5h | 5,5h |
| Päähahmo | 5h | 6h |

## Esiintyneet ongelmat ja ratkaisutoimenpiteet

Työskentely on jäänyt vajaaksi, koska piti auttaa muuttamisessa. Muuttamisen jälkeen jatkan työskentelyä normaalisti.

## Arvio projektin kestossa

Projekti valmistuu viikko tai kaksi myöhemmin aikatulusta.

## Ehdotus jatkotoimenpiteiksi

Projektia jatketaan suunnitelman mukaan.